| ##### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ##### TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 69/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày tháng 10 năm 2024 |

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Công viên Thống nhất tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt

Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 27

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương Trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Công văn số 1019/TTg-KTTH ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021  -2025 bổ sung dự kiến;

Căn cứ Công văn số 7895/BKHĐT-TH ngày 02/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên Thống nhất tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án: Công viên Thống nhất tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị;

Xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 25/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên Thống nhất tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên Thống nhất tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án: Công viên Thống nhất tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô một số hạng mục như sau:

a) Kỳ đài: Điều chỉnh không thực hiện nội dung “Tu bổ bản đồ Việt Nam trước kỳ đài”.

b) Hạ tầng: Điều chỉnh không thực hiện nội dung “Xây dựng Biểu tượng khát vọng Hòa Bình”.

c) Nhà làm việc Ban quản lý Di tích và nhà vệ sinh: Điều chỉnh nội dung “chỉnh trang nhà làm việc tại khuôn viên Nhà trưng bày” thành “làm nhà lắp ghép cho Ban quản lý Di tích tại khuôn viên Nhà trưng bày hiện có”.

d) Bổ sung đầu tư tu bổ, tôn tạo hoàn thiện các hạng mục: Kỳ Đài; Cầu Hiền Lương; Hạ tầng.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2022 và Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Việc đầu tư tôn tạo di tích cần gắn với hiệu quả khai thác, phát huy giá trị di tích v phát triển dịch vụ du lịch tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Tiếp tục hoàn thành công tác quy hoạch, các hồ sơ pháp lý về đất đai trước và trong quá trình thực hiện dự án.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 27 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KHĐT, TC, VHTTDL; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, VHTTDL; - KBNN tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐ (T). | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |