| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | ### Quảng Trị, ngày 25 tháng 10 năm 2024 |

## NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá,

xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 27

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền, địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 25/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hư hỏng đê ngăn lũ sông Vĩnh Phước đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư: Bổ sung đầu tư hạng mục: (i) Khắc phục, gia cố các tuyến đường quản lý, vận hành đê kết hợp di dời, ứng cứu trong các khu dân cư khi có mưa lũ, thiên tai (dài khoảng 750m); (ii) Khắc phục, gia cố tuyến tập trung tiêu thoát, chống ngập lụt cho khu dân cư và nội đồng bị sạt lở, bồi lấp (dài khoảng 320m); (iii) Gia cố kiên cố hóa mặt đê đoạn từ K0+227 đến K0+813,89 và mái đê phía đồng đoạn từ K0 đến K0+894,92 (phạm vi thực hiện trên mặt bằng công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư).

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 14.713,389 triệu đồng (tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 4.713,389 triệu đồng).

Phần vốn tăng lên được sử dụng từ nguồn vốn điều chỉnh giảm của dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong, thuộc nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 27 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2024, có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: | ###### CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, KBNN tỉnh; - Chi cục Thủy lợi và PCTT; - Lưu: VT, Phòng CT HĐND (L). | Nguyễn Đăng Quang |