| ##### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ##### TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2021 |

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, chống xuống cấp và nâng cao thời gian sử dụng, tuổi thọ công trình. Đồng thời, tạo bộ mặt khang trang, điểm nhấn cho công trình trọng điểm của tỉnh.

2. Quy mô đầu tư:

- Sửa chữa Nhà làm việc 03 tầng. Diện tích sửa chữa: 2.364 m2

+ Tường bên ngoài đục toàn bộ gạch ốp cũ, bả matit, sơn lại bên trong và ngoài. Cửa đi, cửa sổ gỗ các phòng xả nhám, sơn lại 2 nước, cửa sổ hành lang thay bằng hệ cửa nhôm kính xingfa, kính cường lực dày 8ly.

+ Ốp lại cột sảnh, tường điểm nhấn bằng đá Granite.

+ Đục gạch lát nền các tầng, chống mối, lát lại gạch Granit 600x600.

+ Thay mới hệ thống điện, nước, bố trí lại đường dây, đường ống kỹ thuật các phòng âm trần, âm tường, đóng lại trần thạch cao. Thay thế thiết bị vệ sinh các phòng.

+ Thay mái tôn cũ, chống thấm toàn bộ sàn mái.

+ Sửa chữa nội thất các phòng phòng Họp, phòng Truyền thống.

+ Lắp đặt mới điều hòa âm trần cho các phòng làm việc, phòng họp.

+ Làm mới hệ thống báo cháy, chữa cháy cho tòa nhà.

+ Lắp đặt 02 thang máy cho Nhà làm việc - Nhà hội trường.

+ Thiết bị cho Trung tâm điều hành thông minh.

- Cải tạo nâng tầng Nhà hội trường 03 tầng. Diện tích nâng tầng: 760 m2

+ Tường bên ngoài nhà sơn lại.

+ Cải tạo nâng thêm 01 tầng nhà Hội trường.

+ Cải tạo thêm 02 cầu thang bộ nối từ tầng 2 lên tầng 3.

+ Sửa chữa bàn họp phòng họp Hòa Bình, bố trí 06 Tivi 65inch phục vụ họp trực tuyến.

- Sửa chữa nhà bảo vệ mục tiêu. Diện tích sửa chữa: 255 m2

- Sửa chữa cổng + trực bảo vệ, gara xe, hàng rào + sân vườn.

+ Sơn, sửa cổng chính, cổng phụ, cải tạo hàng rào phía trước và hai bên.

+ Cải tạo gara ô tô, xe máy.

+ Cải tạo hệ thống rãnh thoát nước mặt sân, hệ thống rãnh bố trí đường dây HTKT vào các tòa nhà.

+ Chỉnh trang toàn bộ hệ thống tiểu cảnh sân vườn, thay thế một số cây cổ thụ, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng sân vườn.

+ Lắp mới 01 máy phát điện dự phòng.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 30.000 triệu đồng (Ba mươi tỷ đồng);

5. Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí.

6. Địa điểm thực hiện dự án: 45 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 2022-2024

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Quản lý nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ  4 thông qua ngày  31 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, VH,TT&DL, KBNN tỉnh; - Lưu VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang |
| --- | --- |