| PHỤ LỤC I: KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2017/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2017 CỦA HĐND TỈNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2024 (Kèm theo Báo cáo số……/BC-ĐGS ngày /11/2024 của Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nguồn vốn | Tên chương trình, dự án đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư | Đến năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 (Tính đến tháng 8/2024) | Ghi chú |
| A | Cơ sở vật chất kỷ thuật du lịch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn hợp pháp khác | Cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải | 2016-2021 | 45.5 | 42.418 | 3.082 |  |  |  |  |
| 2 | Vốn ngân sách Trung ương từ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu thôn KLu xã Đakrông | 2023-2024 | 6.915 |  |  | 1 | 1.2 | 3.697 |  |
| 3 | Nguồn ngân sách Trung ương | Dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị | 2023-2025 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguồn ngân sách Trung ương | Dự án: Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị | 2023-2025 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nguồn ngân sách địa phương | Điều chỉnh mở rộng bãi tắm Cửa Việt thuộc khu dịch vụ - dịch lịch Cửa Việt giai đoạn 1 | 2021-2025 | 7 |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Nguồn ngân sách địa phương | Hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng Khu di tích Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam | 2021-2023 | 6 |  | 2 | 3 | 0.5 |  | TMĐT: 6 tỷ đồng, trong đóNgân sách cấp tỉnh là 5,5 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 0,5 tỷ đồng |
| 7 | Nguồn ngân sách địa phương | Đầu tư cơ sở hạ tầng để xây dựng điểm du lịch cộng đồng xã Gio An |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nguồn ngân sách địa phương | Sửa chữa cống hồ, dọn vệ sinh lòng, mặt hồ Khu DLST Trà Lộc, xã Hải Hưng |  | 0.761 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nguồn ngân sách địa phương | Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng; Nâng cấp kè phía hạ lưu khu du lịch sinh thái Trà Lộc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nguồn ngân sách địa phương | Lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn các điểm du lịch và di tích trên địa bàn huyện |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nguồn NS địa phương và XHH | Dự án đầu tư cải tạo Di tích Nghĩa Trủng Đàn |  | 8.877 |  |  |  |  |  | Nguồn NS địa phương: 4.8 tỷ đồng; Nguồn vốn xã hội hóa: 4.077 |
| 12 | Nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách địa phương | Công trình chỉnh trang mở rộng khu vực Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn (giai đoạn 1,2) |  | 17.172 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Vốn đầu tư của doanh nghiệp | Điểm trưng bày sản phẩm đặc trưng huyện và TMDV khu du lịch sinh thái Trà Lộc |  | 5.3 |  | 2.1 | 3.2 |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động |
| 14 |  | Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh |  | 104.498 |  |  | 10 | 20 | 30 | Dự án đang thực hiện đầu tư |
| 15 |  | Trung tâm Thương mại Nam Đông Hà |  |  |  |  | 24 | 20 | 1 |  |
| 16 |  | Khu khách sạn mini và du lịch sinh thái |  |  |  |  |  | 3 | 2.5 |  |
| 17 |  | Khu đô thị sinh thái biển AE resort - Cửa Tùng, Quảng Trị |  | 442.625 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 18 |  | Khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp nữ hoàng bãi dài Cửa Tùng 2 |  | 320 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 |  |
| 19 |  | Dự án khách sạn Quang Minh Vĩnh Linh |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 20 |  | Trạm dừng chân dịch vụ du lịch Cửa Tùng |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 21 |  | Khu dịch vụ sinh thái Hồ Mếc |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Trung tâm thương mại Miền Trung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Trung tâm dịch vụ giải trí hồ Tả Vệ |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Giang Hải |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hồ Ái Tử |  | 377 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Trung tâm thương mại Gio Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Khu đô thị du lịch Eden Charm |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải | 2021-2025 | 4,470 |  |  |  |  |  |  |
| B | Các chương trình khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chương trình bảo vệ môi trường, bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ | Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị, Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc) | 2022-2025 | 101.250 |  |  | 15 | 4.5 | 15 |  |
| 2 | Nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa và vốn hợp pháp khác | Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử lưu niệm danh nhân - Mộ Tiến sĩ Bùi Dục Tài | 2023-2025 | 9 |  |  |  |  | 2.5 | TMĐT là 9 tỷ đồng, trong đó: NS địa phương là 8 tỷ đồng, Vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác là 1 tỷ đồng |
| 3 | Nguồn ngân sách địa phương | Dự án Cải tạo, chỉnh trang các hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc | 2024 | 1.205 |  |  |  |  |  | Hoàn thành năm 2024 |
| 4 | Nguồn ngân sách địa phương | Dự án Cải tạo, chỉnh trang các hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải | 2024 | 1.203 |  |  |  |  |  | Hoàn thành năm 2024 |
| 5 | Nguồn ngân sách địa phương | Dự án Cải tạo, chỉnh trang các hạng mục thuộc công trình Bến thả hoa Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị | 2024 | 1.205 |  |  |  |  |  | Hoàn thành năm 2024 |
| 6 | Nguồn ngân sách địa phương | Dự án Cải tạo, chỉnh trang các hạng mục thuộc công trình Bảo tàng tỉnh Quảng Trị | 2024 | 1.239 |  |  |  |  |  | Hoàn thành năm 2024 |
| 7 | Nguồn ngân sách địa phương | Dự án Cải tạo, chỉnh trang các hạng mục thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị | 2024 | 1.196 |  |  |  |  |  | Hoàn thành năm 2024 |
| 8 | Nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa | Công tác quy hoạch, đầu tư bảo tồn tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia (8 di tích) - Nghị quyết 167/NQ-HĐND | 2022-2025 | 5.830 |  |  |  | 1.951 | 1.065 | TMĐT là 5.830 tỷ đồng, trong đó: NS địa phương là 4.664 tỷ đồng, Vốn xã hội hóa 1.166 tỷ đồng. Đến nay, có 4/8 di tích Quốc gia được đầu tư tôn tạo với tổng kinh phí 3.016 tỷ đồng. |
| 9 | Nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa | Công tác quy hoạch, đầu tư bảo tồn tôn tạo, chống xuống cấp di tích cấp tỉnh (32 di tích) - Nghị quyết 167/NQ-HĐND | 2022-2025 | 18.430 |  |  |  | 2.346 | 2.685 | TMĐT là 18.430 tỷ đồng, trong đó: NS địa phương là 14.744 tỷ đồng, Vốn xã hội hóa 3.686 tỷ đồng. Đến nay, Đến nay, có 11/32 di tích cấp tỉnh được đầu tư tôn tạo |
| 10 | Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và xã hội hóa | Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 | 2021-2025 | 124.600 |  |  |  |  |  | TMĐT là 124.6 tỷ đồng, trong đó: NS Trung ương và xã hội hóa là 118.6 tỷ đồng, Ngân sách địa phương 6 tỷ đồng |
| 11 | Nguồn ngân sách địa phương | Sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng đảo Cồn Cỏ | 2023-2025 | 3 |  |  |  | 1.06 | 1.94 |  |
| 12 | Nguồn ngân sách Trung ương | Đầu tư phục hồi, nâng cấp, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử quốc gia khu Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nguồn ngân sách địa phương | Tu bổ, chống xuống cấp Hệ thống công trình khai thác nước cổ Gio An 12 giếng trong tổng số 14 giếng |  | 3.045 |  |  |  |  |  |  |
| II | Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao nhận thức |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III | Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nguồn ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác | Chuyển đổi số trên lĩnh vực du lịch: Xây dựng cổng du lịch thông minh; số hóa sản phẩm du lịch bằng công nghệ thực tế ảo; số hóa và xây dựng tổng thể cơ sở dữ liệu về su lịch,… | 2022-2025 | 20 |  |  |  |  |  | TMĐT là 20 tỷ đồng, trong đó: NS địa phương là 8 tỷ đồng, Vốn hợp pháp khác 12 tỷ đồng. |
| 2 | Nguồn ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác | Chuyển đối số trong lĩnh vực văn hóa | 2022-2025 | 27 |  |  |  |  |  | TMĐT là 27 tỷ đồng, trong đó: NS địa phương là 7 tỷ đồng, Vốn hợp pháp khác 20 tỷ đồng. |
| 3 | Vốn sự nghiệp hàng năm | Hoạt động xúc tiến du lịch | 2018-2024 | 13.341 | 3.265 | 2.092 | 2.219 | 3.046 | 2.719 | Hoạt động xúc tiến cấp cho Sở VHTTDL và Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh |
| IV | Chương trình phát triển hạ tầng phục vụ du lịch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh | Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 | 2021-2026 | 2,060 |  | 150.3 | 350 | 160 | 327.753 | TMĐT là 2,060 tỷ đồng, trong đó: NSTW là 1,643.612 tỷ đồng, NS tỉnh là 416.388 tỷ đồng |
| 2 | Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh | Đường nối các điểm du lịch huyện Hướng Hóa | 2022-2025 | 80 |  |  | 20 | 15 | 3.5 | TMĐT là 80 tỷ đồng, trong đó: NSTW là 60 tỷ đồng, NS tỉnh là 20 tỷ đồng |
| 3 | Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh | Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái (giai đoạn 1) | 2022-2025 | 110 |  |  | 50 | 18 | 2 |  |
| 4 | Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện | Đường vào khu di tích quốc gia Thành Tân Sở | 2023-2025 | 31 |  |  |  | 3 | 3.5 | TMĐT 31 tỷ đồng, trong đó: NS tỉnh: 10 tỷ đồng, NS huyện: 21 tỷ đồng (số liệu chỉ báo cáo phần NS tỉnh) |
| 5 | Vốn vay ADB và vốn ngân sách tỉnh đối ứng | Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị | 2019-2024 | 258.111 | 1.631 | 7.55 | 1.726 | 198.734 | 25.586 | TMĐT: 258.111 triệu đồng; trong đó: vốn vay ADB: 217.049 triệu đồng, vốn đối ứng: 41.062 triệu đồng. Tỷ lệ vay lại vốn vay nước ngoài là 20% |
| 6 | Vốn ngân sách tỉnh | Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 2021-2024 | 0.252 |  | 0.1 | 0.06056 | 0 | 0.09 |  |
| 7 | Vốn ngân sách tỉnh | Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải | 2021-2024 | 2.432 |  | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.731 |  |
| 8 | Vốn ngân sách tỉnh | Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Brai-Tà puồng, huyện Hướng Hóa | 2021-2022 | 2.219 |  | 0.6 | 1.5 |  |  | Đã hoàn thành |
| 9 | Vốn ngân sách tỉnh | Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái thác Ba Vòi, huyện Đakrông | 2021-2022 | 1.806 |  | 0.4 | 1.349 |  |  | Đã hoàn thành |
| 10 | Vốn vay ADB và vốn ngân sách tỉnh đối ứng | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Quảng Trị | 2018-2025 | 998.151 |  |  |  |  |  | TMĐT: 998,151 triệu đồng; trong đó: vốn vay ADB: 742,472 triệu đồng, vốn đối ứng: 255,679 triệu đồng. Tỷ lệ vay lại vốn vay nước ngoài là 33,5% |
| 11 | Nguồn ngân sách địa phương | Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông | 2022 - 2024 | 20 |  |  | 3.520 | 1 | 5 |  |
| 12 | Nguồn ngân sách địa phương | Bến xe kết hợp dịch vụ tổng hợp khu vực Cửa Việt; hạng mục san nền và sân bãi đỗ xe | 2022 - 2024 | 5.665 |  |  | 0.693 |  |  |  |
| 13 | Nguồn ngân sách địa phương | Quy hoạch Khu du lịch Bàu Thuỷ Ứ |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nguồn ngân sách địa phương | Làng Văn hóa du lịch cộng đồng - sinh thái Tùng Luật (Vĩnh Linh) |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TỔNG |  | 8,041.052 | 14.896 | 174.024 | 498.168 | 480.337 | 456.266 |  |